УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области  от  « 26 »  апреля  2011 №  145

Программа

благоустройства территории

города Барабинска

«Благоустройство города Барабинска»

на 2011-2017 годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Благоустройство города Барабинска» на 2011-2017 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цель программы | -повышение качественного уровня жизни населения города; -улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан. |
| Основные задачи программы | 1) повысить уровень состояния территорий микрорайонов, способствующего комфортной жизнедеятельности населения города; 2) сделать безопасным движение автотранспорта; 3) обеспечить экологическую безопасность населения; 4) улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий; 5) сформировать градостроительные ансамбли, позволяющие достичь нового эстетического уровня городской среды; 6) обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию микрорайонов комфортной для проживания горожан. |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия на 2011-2017 гг.- выполнение работ по комплексному благоустройству территории |
| Исполнители мероприятий программы | МП «Благоустройство» города Барабинска |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 3) развитие культурного отдыха населения; 4) улучшение санитарного и экологического состояния города; 5) повышение уровня эстетики города; 6) возможность организации занятости детей и подростков; 7) создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования работ: 2011 год – 10,195 млн. руб. 2012 год – 42,23 млн. руб. 2013 год – 56,22 млн. руб. 2014 год – 64,35 млн. руб. 2015 год – 26,39 млн. руб. 2016 год – 79,09 млн. руб. 2017 год – 60,2 млн. руб. |
| Система организации контроля | Муниципальный контроль осуществляет: Администрация города Барабинска, Барабинского района, Новосибирской области |

Настоящая программа «Благоустройство города Барабинска» (далее - Программа), разработана в целях организации мероприятий по благоустройству города Барабинска и повышения качественного уровня жизни горожан и состоит из программы А. Безопасность дорожного движения и Б. Озеленение.

I. Паспорт Программы Наименование программы Городская целевая программа «Благоустройство города Барабинска» на 2011-2017 годы.

Основание для разработки Программы

1. Жилищный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Постановление администрации города Барабинска  «Об утверждении городской целевой программы по благоустройству города Барабинска» на 2011-2014 гг..

Заказчик Программы

-  Администрация города Барабинска

Исполнители

- Муниципальное предприятие «Благоустройство»  города Барабинска.

Основной разработчик Программы

-   Управление градостроительства и ЖКХ администрации города Барабинска.

Основные цели Программы

1) повышение уровня жизни населения города;

2) улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

Задачи Программы

1) повысить уровень состояния территорий микрорайонов, способствующего комфортной жизнедеятельности населения города;

2) сделать безопасным движение автотранспорта;

3) обеспечить экологическую безопасность населения;

4) улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий;

5) сформировать градостроительные ансамбли, позволяющие достичь нового эстетического уровня городской среды;

6) обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию микрорайонов комфортной для проживания горожан.

Сроки реализации Программы	2011-2017 годы.

Методы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий в соответствии с приложением.

Контроль за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется  администрацией города Барабинска.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

3) развитие культурного отдыха населения;

4) улучшение санитарного и экологического состояния города;

5) повышение уровня эстетики города;

6) возможность организации занятости детей и подростков;

7) создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Более 75% внутриквартальных дорог требуют производства текущего и капитального ремонта, что в значительной мере осложняет их содержание.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города.

III. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на комплексное благоустройство территории города.

Основными целями разработки данной Программы являются:

1) повышение уровня жизни населения города;

2) улучшение внешнего облика города Барабинска и условий проживания горожан.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1)обновить и отремонтировать асфальтобетонное покрытие;

2) сделать безопасным движение автотранспорта;

3) обеспечить экологическую безопасность населения;

4) улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий;

5) устройство и ремонт пешеходных тротуаров

IV. Сроки выполнения Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2011-2017 годов.

V. Объемы и источники финансирования Программы

На реализацию мероприятий Программы необходимо 338,675 млн. руб. Исполнителями мероприятий являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства и предприятия, выигравшие конкурс на проведение отдельных видов работ.

Источники финансирования

В том числе:

Всего   (млн. руб.)	                                                                 В том числе по годам

2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год  2016 год 2107 год

Бюджет города                               0,51            2,11        2,811        3,22        1,32           3,95          3,01

Другие источники                         9,685         40,12       53,41       61,13       25,07       75,14         57,19

Итого финансирование по           10,195        42,23       56,22      64,35       26,39        79,09          60,2

Программе

Объемы и источники финансирования Программы уточняются ежегодно.

VI.  Методы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий в соответствии с приложением.

VII. Контроль за исполнением Программы

Управление реализацией Программы возлагается на Управление градостроительства и ЖКХ,   МП «Благоустройство» (по согласованию), которые являются ответственными координаторами Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет  администрация города Барабинска.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

3) улучшение санитарного и экологического состояния города;

4) повышение уровня эстетики города;

При успешной реализации Программы планируется снижение потребности в ремонте асфальтобетонного покрытия проездов.

А. Безопасность дорожного движения.

В 2011 году запланировано выполнить:

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Площадь, м² | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Деповская (от № 57 – пер.Водопроводный) | 385 | 1527 | 3230,0 |
| 2 | ул. Черняховского (ул.Ленина-ул.Деповская) | 160 | 800 | 1200,0 |
| 3 | ул.Луначарского (ямочный ремонт) |  | 9600 | 3141,0 |
| 4 | Пешеходная дорожка по ул. Сельская | 575,86 | 1440 | 918,79 |
| 5 | Изготовление и установка дорожных знаков | 112 шт |  | 302,0 |
| 6 | Строительство и реконструкция автобусных остановок | 4шт |  | 480,0 |
| 7 | Искусственные дорожные неровности (установка бордюрного камня) |  |  | 298,1 |
| 8 | Благоустройство территории краеведческого музея |  | 250 | 525,0 |
| 9 | Спил деревьев, обрезка деревьев |  |  | 100,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 10194,89 |

В 2012 году запланировано выполнить:

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Площадь, м² | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер.Работницы (ул.Луначарского- ул.Октябрьская) | 314 | 1649 | 2863,0 |
| 2 | ул. Малая –ул.Октябрьская (ул.Пушкина - пер.Работницы) | 662 | 3641 | 4562,45 |
| 3 | ул.Островского (ул.К.Маркса-ул.Малая) | 400 | 2566 | 3215,4 |
| 6 | ул.Пушкина (ул.Малая-ул.Ульяновская) | 600 | 3670 | 2201,5 |
| 7 | ул.К.Маркса (ул.М.Горького-пер.Трудовой)- пешеходная дорожка | 1000 | 1200 | 1500,0 |
| 8 | Ремонт тротуара по ул. Ленина (пер. Вокзальный – пер. Майский) | 3150 | 3780 | 3402,0 |
| 9 | пер.Работницы (от МКД кВ. «Г» № 21 до поста ДПС) | 531 | 3717 | 3507,9 |
| 10 | Пер.Л.Толстого (от ул.Путевая до ул.Советская) | 504,2 | 3025,2 | 3098,8 |
| 11 | Пер.Профессиональный (от ул.К.Маркса до ул.Р.Люксембург), ул.Р.Люксембург (от пер.Профессиональный до пер.Трудового) | 385,3 | 1926,5 | 1005,14 |
| 12 | Ул.М.Горького (от ул.К.Маркса до ж/д моста) | 141 | 846 | 1203,28 |
| 13 | Ул.Деповская (от пер.Вокзальный до ул.Ленина) | 404,1 | 2424,6 | 3241,08 |
| 14 | Ремонт тротуара по ул. К.Маркса (ул.М.Горького – пер. Майский) | 1928,6 | 2314,32 | 5467,39 |
| 15 | Ремонт пешеходной зоны по пер.Трудовому | 472 | 1416 | 3991,76 |
| 16 | Устройство автостоянок по ул.Малая | 1 шт. | 1860 | 2020 |
| 17 | Изготовление и установка дорожных знаков | 100шт |  | 270,0 |
| 18 | Строительство и реконструкция автобусных остановок | 4 шт |  | 480,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 42229,7 |

В 2013 году запланировано выполнить:

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Площадь, м² | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пер.Л.Толстого (от ул.Советская до ул.Партизанская) ПСД в наличии | 184,3 | 921,5 | 2211,6 |
| 2 | Ул.Луначарского (от пер.Кузнечный до пер.Строительный) ПСД в наличии | 210,8 | 1686,4 | 3372,8 |
| 3 | Пешеходная зона по пер.Строительный (от ул.Кирова до ул.Луначарского) ПСД в наличии | 305,7 | 1375,65 | 2327,6 |
| 4 | пер.Майский (ул.Зеленая – м-н Усадебный) | 1208 | 7852 | 13937,26 |
| 5 | Пер.Гутова (от ул.Кирова до пч - 51) | 478,3 | 4380 | 6254,63 |
| 6 | пер.Халтурина (ж/д – пер.Халтурина 31а (общ.) | 657,4 | 3287 | 6574 |
| 7 | ул. Ломоносова (от пер.Веточный до пер Халтурина) | 793 | 6852,3 | 10278,45 |
| 8 | Тротуар по ул.Ленина (от пер.Вокзальный до пер.Восточный) | 3450 | 4140 | 5796,0 |
| 9 | Тротуар по ул.Коммунистическая (от пер.Профессионального до пер.Кузнечный ) | 631 | 946,5 | 1419,75 |
| 10 | Реконструкция ограждения центрального парка отдыха | Мп. | 685 | 1712,5 |
| 11 | Спил деревьев, обрезка деревьев |  |  | 100,0 |
| 12 | Установка светофоров: |  |  |  |
|  | - перекресток ул.К.Маркса – ул.Островского | объект | 1 | 1078,2 |
|  | - перекресток пост ДПС – ул.Островского | объект | 1 | 1158,1 |
|  | ИТОГО |  |  | 56220,89 |

В 2014 году запланировано выполнить:

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Площадь, м² | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Ермака (от пер.Индустриальный до пер.Майский) | 967,8 | 5806,8 | 8485,45 |
| 2 | Ул.Островского (от поста ДПС до ул.Ермака) | 1546,3 | 10018 | 9148,76 |
| 3 | пер.Солнечный | 700 | 4550 | 6300 |
| 4 | Пер.Л.Толстого (ул.Партизанская –ул.Ленина) | 400 | 2600 | 3600 |
| 5 | Пер. Новопокровский с устройством водосточной канавы ул.Цветочная – ул. Воронкова | 330 | 2145 | 2338,0 |
| 6 | Изготовление и установка дорожных знаков | 100шт |  | 270,0 |
| 7 | ул. Луначарского (район ДРСУ) | 260 | 1820 | 2730 |
| 8 | пер. Пожарный ул.Партизанская - ул. Ленина | 700 | 2100 | 2290,5 |
| 9 | Ул.Ленина (от пер.Майский до аэропорта) | 745,3 | 4471,8 | 5420,3 |
| 10 | Ул.Ларионова (от ул.К.Маркса до ул.Сельская) | 1247 | 7482 | 14664,7 |
| 11 | Ул.Ульяновская (от ул.Пушкина до пер.Работница) | 657,2 | 3614,6 | 5421,9 |
| 12 | Спил деревьев, обрезка деревьев |  |  | 100 |
| 13 | Приведение в соответствие ГОСТу искусственных дорожных неровностей | объект | 12 | 1200 |
|  | Установка светофоров: |  |  |  |
|  | - на перекрестке ул.Луначарского -пер.Работницы | объект | 1 | 859,6 |
|  | - на перекрестке ул.Луначарского –М.Горького | объект | 1 | 859,6 |
|  | Пешеходный светофор район ЦРБ | объект | 1 | 656,2 |
|  | ИТОГО |  |  | 64345,01 |

В 2015 году запланировано выполнить:

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Площадь, м² | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тротуар по ул.Луначарского (от пер.Маслова до школы № 3) | 1026 | 1231,2 | 2549,54 |
| 2 | Ул.Коммунистическая (от ул.Юбилейная до пер.Работницы) | 427,9 | 2567,4 | 5134,8 |
| 3 | Тротуар по пер.Майский (от ул.Челюскина до ул.Ермака) | 547 | 656,4 | 1312,8 |
| 4 | Пер.П.Осипенко (от ул.К.Маркса до ул.Зеленая) | 802,5 | 4012,5 | 8025 |
| 5 | Пер.Новопокровский (от ул.И.Воронкова до МКД № 34 пос.Западный) | 412 | 2472 | 4944 |
| 6 | Ул.И.Воронкова (от пер.Майский до пер.Новопокровский) | 380 | 2280 | 4560 |
| 7 | Приведение в соответствие ВСН автобусных остановок по ул.И.Воронкова (маршрут № 2 «Интернат») | 2 шт. | 210 | 765,3 |
| 8 | Изготовление и установка дорожных знаков | 100 | - | 410 |
|  | ИТОГО |  |  | 26388,64 |

В 2016 году запланировано выполнить:

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Площадь, м² | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пер.Новопокровский (от ул.Челюскина до ул.Воронкова) | 1030 | 6180 | 18540 |
|  | Ул.Чапаева (от ул.Юбилейная до пер.Майский) | 1510 | 9060 | 27180 |
| 2 | Ул.Пролетарская (от пер.Халтурина на запад) в щебне | 819,5 | 4917 | 3933,6 |
| 3 | Ул.Советская (от пер.Восточный до пер.Московский) | 1591 | 9546 | 28638 |
| 4 | Изготовление и установка дорожных знаков | 200 | - | 800 |
|  | ИТОГО |  |  | 79091,6 |

В 2017 году запланировано выполнить:

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Площадь, м² | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Северная | 1375 | 8250 | 24750 |
| 2 | Ул.Барабинская | 1860 | 10230 | 30690 |
| 3 | Пер.Восточный (от ул.Партизанская до ул.Ленина) | 440 | 2640 | 3960 |
| 4 | Изготовление и установка дорожных знаков | 200 | - | 800 |
|  | ИТОГО |  |  | 60200 |

Б. Озеленение.

В 2011 году запланировано выполнить:

| п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: |  | 340,0 |
| 1 | ул. К.Маркса | Реконструкция зеленой зоны (подвесные цветочные кашпо на опорах) |  |
| 2 | Площадь им.Ленина | Реконструкция площади (подвесные цветочные кашпо (на опорах) |  |
| 3 | Парк культуры и отдыха (на площади Ленина) | Реконструкция парка (установка новых вазонов) |  |
| 4 | Территория ООО « Компания Холидей» (ул.К.Маркса) | Обустройство зеленой зоны (подвесные цветочные кашпо на опорах) | Инвестиции ООО «Компания Холидей» |
| 6 | Перекресток ул.Островского-ул.К.Маркса (дом №116) | Реконструкция живой изгороди | Инвестиции собственников нежилых помещений дома № 116 по ул. К. Маркса |
| 7 | МП «Благоустройство» | Организовать теплицы на базе предприятия |  |
| 8 | Посадка кустарников (территория музея) |  | 60 |

В 2012 году запланировано выполнить:

| п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: |  | 487,5 |
| 1 | ул.Пушкина (от ул.К.Маркса до ул.Ульяновская) | Посадка кустарника |  |
| 2 | Район магазина «Астория» (ул.Ульяновская) | Реконструкция зеленой зоны, установка светильников, (организация автостоянки) | Инвестиции магазина «Астория» |
| 3 | Квартал «Г» дом 22 | Посадка саженцев вдоль трассы |  |
| 4 | Район краеведческого музея | Реконструкция зеленой зоны с установкой светильников. организации многоярусных цветников, альпиский горок. |  |
| 5 | ул. Л.Толстого (район магазина «Гавань») | Разработка зоны отдыха (организация аллей, посадка деревьев, организация колумбарий) |  |
| 6 | Мемориал ВОВ (ул.Ульяновская) | Обустройство зеленой зоны (установка вазонов) |  |
| 7 | Ввъезд в город | Вертикальное озеленение |  |

В 2013 году запланировано выполнить:

| п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: |  | 375,0 |
| 1 | Район церкви (ул.К.Маркса и пер. Трудовой) | Обустройство территории район церкви (посадка деревьев,цветники) |  |
| 2 | Квартал «Г» дом 20 | Посадка саженцев вдоль трассы |  |
| 3 | Район магазин «Кварц» (ул.Деповская) | Озеленение согласно проекта по привокзальной площади | Инвестиции ТД «Кварц» и ИП Пирогова |
| 4 | Привокзальная площадь | устройство озеленения объекта после реконструкции |  |
| 5 | Район ж/д больницы | Реконструкция зеленой зоны (посадка деревьев,цветники) |  |

В 2014 году запланировано выполнить:

| п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: |  | 575,0 |
| 1 | Район стадиона «Локомотив» | Разработка озеленения рекриационной зоны оз. Новочерсновское |  |
| 2 | Озеро Новочерновское | Обустройство береговой зоны по пер. Работницы |  |

| п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: |  | 835,0 |
| 1 | Центральные улицы города | Установка тапинарных декаративных скульптур |  |
| 2 | Териитории МКД | Благоустройство придомовых территорий |  |

В 2015 году запланировано выполнить:

В 2016 году запланировано выполнить:

| п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: |  | 3575,0 |
| 1 | ул. Л.Толстого (район магазина «Гавань») | Строительство фонтана |  |
| 2 | Парк МКУ ЦК | Обустройство парковой зоны отдыха граждан |  |

| п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего: |  | 1975,0 |
| 1 | Площадь им.Ленина | Декаративное озеленение (ландшафтный дизайн, вертикальное озеленение, тапинарные рамки) |  |
| 2 | Озеро Новочерновское | Обустройство береговой зоны по пер. Работницы |  |

В 2017 году запланировано выполнить:

С О Г Л А С О В А Н О

Заместитель главы администрации                                       Е.В.Суслов

| Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ |  | С.И. Капориков |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления финансов и налоговой политики |  | Э.В. Брик |
| Начальник отдела развития Инфраструктуры УГ и ЖКХ |  | С.Г.Петренко |
| Начальник отдела имущества |  | В.В. Шульгин |
| Юрист |  | И.В.Михайлова |